RAG 质检复核系统 — 5月14日报及 明日工作计划

日期：2026-05-14

5月14日日报

一、功能测试完成

使用产品组人工标注的两份文件（共 193 条案例、194 条查询），对解析、检索、判断、过滤全流程进行测试。

二、案例库质量审查完成

测试过程中同步审查案例库标注质量，重点检查标签与原因规则是否一致、查询原文是否包含声明的术语。

三、提示词规则升级完成

将 AI 复核的判定规则升级为人工审核确认的新版，对术语违规的判定层级和误报豁免场景进行更细致的划分，并在测试集上对比新旧规则的效果。

5月14日测试结果

测试数据：产品组人工标注，来自两份文件（5月12日 98 条 + 5月13日 95 条），共计 193 条案例、194 条查询。

| 测试 | 查询来源 | 准确率 | 误报识别 | 真错误保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 | 5.12 文件内（98条） | 100.0% | 59/59（100%） | 39/39（100%） |
| 第二轮 | 5.12+5.13 合并（194条） | 99.0% | 133/133（100%） | 59/61（97%） |
| 第三轮 | 5.12+5.13 合并（194条） | 97.4% | 133/133（100%） | 56/61（92%） |

三轮测试中，AI 对误报的识别率始终保持 100%——没有一条真正的误报被放行。第三轮准确率略低，经排查，主要原因是案例库中个别条目标注有误（已定位修正），而非 AI 判断逻辑有问题。修正后准确率预计稳定在 99% 以上。

一个重要发现：案例库的标注质量对系统准确率的影响，远大于提示词规则本身。后续优先做好案例库的质量管控，效果会比反复调整提示词更明显。

5月15日工作计划

对模块进行工程化改造：

1. 运行时展示分类统计和实时进度，包括直通条数、需AI判断条数、预计剩余时间。

2. 增加状态文件输出，外部工具可直接读取当前进度，无需查看终端。

3. 完成后汇总异常统计，便于快速定位网络或接口问题。