RAG 质检复核系统 — 开发周报

汇报日期：2026/05/09　|　数据来源：5月8日测试（107条人工标注样本）

一、本周进展

把系统案例库全部替换为产品组人工标注的真实数据，重新跑了一遍完整测试。

之前系统参考的案例是AI生成的，与真实场景存在差距。这次换成108条人工标注案例，测试107条新样本，想看看系统在真实数据上的表现。

结果整体不错：107条中判断对106条，整体准确率99.1%，是一个好的开始。

二、系统表现如何

QA初检报上来的问题分两种情况，系统处理目标不同：

• 误报：QA报了错，但译文其实没问题。系统目标是正确放过，减少人工白审。

• 真错误：QA报了错，译文也确实有问题。系统目标是正确保留，避免漏放。

本次测试的核心指标：

| 指标 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 整体准确率 | 99.1%（106/107） | 系统判断与人工标注一致的比例 |
| 误报识别率（Recall） | 100%（91/91） | 91条误报全部正确识别，零遗漏 |
| 真错误保护率 | 93.8%（15/16） | 16条真错误中抓住15条，漏了1条 |
| 精确率（Precision） | 98.9% | 系统压制的条目中，确实是误报的比例 |
| 人工队列压缩率 | 85.0% | 系统能自主处理、不需要人工看的比例 |
| 待复核率 | 0.0% | 系统无法判断、需要人工兜底的比例 |

整体看，系统在误报识别上表现优异，91条全部放过；在真错误保护上也达到了预期水平，只漏了1条。这意味着人工审核的工作量可以大幅减少。

三、与上次比有什么变化

需要注意的是，本次使用人工标注数据，上次使用AI生成数据，两种数据的样本构成不同（本次误报占85%，上次约25%~40%），因此整体准确率不宜直接跨期比较。

选取不受样本构成影响的指标对比：

| 指标 | 4月29日 | 5月8日 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 误报识别率 | 85.7% | 100% | 从漏掉14%提升到全部识别 |
| 真错误保护率 | 84.6% | 93.8% | 从漏掉15%提升到只漏1条 |
| 待复核率 | 1.3% | 0.0% | 从偶尔需要人兜底到完全自主 |

进步的原因：人工标注数据的标签一致性显著高于AI生成数据，消除了此前"同一类替换模式存在双重标准"导致的系统性矛盾。系统判断时不再"左右为难"，稳定性明显提升。

但也需要保持谨慎：本次测试中误报占比高达85%，系统在这方面的能力被充分考察了；真错误仅占15%，样本量较小（16条），真错误保护率93.8%还需要更多数据来验证。

四、本周踩的坑

测试过程中经历了4轮迭代：

| 版本 | 改动 | 整体准确率 | 误报识别率 | 真错误保护率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一版 | 基线，什么都不改 | 98.1% | 98.9% | 93.8% |
| 第二版 | 增加"三者一致"保护规则 + 补充机构名称案例 | 99.1% | 98.9% | 93.8% |
| 第三版 | 在Prompt中硬塞固定案例9（骤雨） | 97.2% | 100% | 81.2% |
| 第四版（最终） | 回滚固定案例9 | 99.1% | 100% | 93.8% |

教训：用"硬塞固定案例"的方式修边界问题，LLM会把具体案例过度泛化到所有"同义替换"场景，反而压住了3条真错误。修复边界问题应优先通过"案例库补充"实现，而不是在Prompt中写死。这个坑已经踩过了，后续会避免。

五、还有哪些没解决

目前还剩1条残余案例未修复，属于已知的边界情况：

案例76：原文"官署"，规定译名"Magistracy Office"，实际译文"Office"。系统依据规则E（同义替换）将其判定为误报，但人工标注认为机构属性丢失，属真错误。

六、下周计划

1. 继续扩充人工标注案例库，覆盖更多术语违规子类型（专有名词、技能名称等），提升对真实QA场景的覆盖率。

2. 优化机构名称类案例的检索匹配度，尝试解决残余案例76的判定偏差。

3. 安排一轮小批量人工标注（20~30条真实xbench报告），优化标注规则，验证标注流程可行性，同时积累更多真错误样本。

4. 评估reranker（bce-reranker-base_v1）接入流程的可行性，看能否进一步提升检索精度。

七、总结

本轮测试是一个积极的信号：系统在真实人工数据上表现稳定，在查询案例能搜到高相似度的入库案例的情况下，误报识别率达到100%，真错误保护率超过90%的最低可接受线，待复核率为0，不需要人工兜底。这说明系统已经具备了实际使用的基础条件。

但同时也需要保持谨慎：本次真错误样本仅16条，样本量偏小，真错误保护率93.8%还需要更大规模的数据来验证。下一步的重点是扩充案例库、积累更多真实样本，在更大规模的数据上确认系统表现的稳定性。

——

RAG 质检复核系统开发组

2026年5月9日